|  | Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-849 |
| --- | --- |

______________UAB „KYBARTŲ DARNA“___________________________________

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU,

ATASKAITA

2025-03-13  Nr.  25/99

Kybartai

Kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama ataskaita, 2024  m;

Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas Vilniaus g. 6, Kybartai.

# I SKYRIUS

# PLANUOTŲ IR FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Planuota metinė išlaidų suma, Eur | Faktinė metinė išlaidų suma, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Namo išlaikymo išlaidos, iš jų: |  |  |  |  |
| 1.1. | bendrojo naudojimo objektų administravimo | 263,64 | 282,15 |  |
| 1.2. | techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų ir liftų) | 126,0 | 139,74 |  |
| 1.9. | kitų paslaugų (bendrų patalpų apšvietimas) | 1,90 | 3,19 |  |
| 1.9.3 | Valstybinės žemės nuomos mokestis | 28,95 | 29,10 |  |
| 2. | Planiniai namo bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbai | 1000,00 | 0,00 | darbai, kurių išlaidos apmokamos iš kaupiamųjų lėšų |
| 3. | Nenumatyti namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbai (defektų, deformacijų šalinimas, avarijų likvidavimas) | 200,00 | 35,28 | darbai, kurių išlaidos apmokamos iš planinių lėšų rezerve numatytų kaupiamųjų lėšų |
| Iš viso priskaičiuota mokėjimų, Eur: |  | 489,46 |  |  |
| Iš viso sumokėta mokėjimų, Eur: |  | 417,57 |  |  |
| Įsiskolinimas, Eur: |  | 1116,82 |  |  |

II SKYRIUS

| Pavadi- nimas | Likutis ataskaitinių metų pradžioje | Ataskaitinių metų |  |  |  |  | Panaudota ataskai-tiniais metais | Likutis ataskaiti- nių metų pabaigoje (2+5+7-8) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarifas, Eur/m2 | Planuota sukaupti | Sukaupta | Įsiskolinimas | Palūkanos (jei skaičiuo-jamos pagal sutartį su banku) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kaupia-mosios įmokos | 981,36 | 0,05 | 376,68 | 345,80 | 30,88 | - | 64,38 | 1262,78 |  |

LĖŠŲ KAUPIMAS IR PANAUDOJIMAS, EUR

III SKYRIUS

PLANINIŲ DARBŲ VYKDYMAS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Kaina, Eur |  | Įvykdymas |  | Pastabos (nurodyti darbų vykdymo terminus, teisinį pagrindą, vykdytoją) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planuota | Faktinė | Panaudota sukauptų lėšų *, Eur | Panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Eur |  |
| 1. | Kamino remonto darbai | 550,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | Laiptų remonto darbai | 450,00 |  |  |  |  |  |
| Iš viso : |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

IV SKYRIUS

NENUMATYTI NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO DARBAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Faktinė kaina, Eur | Įvykdymas |  | Pastabos (nurodyti darbų vykdymo terminus, teisinį pagrindą, vykdytoją) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Panaudota sukauptų lėšų, Eur | Panaudota kitų lėšų, Eur (nuolatinės techninės priežiūros) |  |
| 1. | Juridinio fakto apie administravimo pratęsimą įregistravimas | - | 11,03 | 11,03 |  | Valstybinė įmonė Registrų centras |
| 2. | Defektų elektros įrenginiuose nustatymas | Įjungtas automatinis jungiklis, paveržti laidai elektros skydelyje; Aktas Nr. 929 | 24,25 | 24,25 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
|  | Iš viso: |  |  | 35,28 |  |  |

V SKYRIUS

DUOMENYS APIE ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ NAME

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Praėjusių metų | Ataskaitinių metų | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šiluma patalpoms šildyti | MWh: kWh/m2/dienolaipsniui | - | - |  |
| 2 | Šiluma panaudota karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai | MWh | - | - |  |
| 3. | Panaudota energijos iš atsinaujinančių šaltinių | MWh | - | - |  |

VI SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

- Trumpas Namo būklės apibūdinimas: Neįrengta nuogrinda (išskyrus gatvės pusę), netvarkinga kamino viršūnė, aptrupėjęs laiptų šono betonas, vietomis nuo pamato ir sienų nukritęs tinkas, vietomis per sudūrimus nesandarūs latakai.

- Tarifų, namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios dalys, jų pokyčiai:

| Pokyčiai | Administravimo tarifas Eur (su PVM) | Techninės priežiūros tarifas Eur ( su PVM) |
| --- | --- | --- |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. B-TS-801 „Dėl Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų patvirtinimo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimas „Dėl Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ | 0,035 | 0,0167 |
| Nuo 2024-12-01 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024-11-29 d. sprendimas Nr. B- TS-622 „Dėl Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo ir Nuo 2024-12-01 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024-11.29 d. sprendimas Nr. B- TS-623 „Dėl Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“. | 0,069 | 0,0410 |

3) Kita: 2025 metais, vadovaujantis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais, techninės priežiūros lėšomis numatomi atlikti: pastato techninės priežiūros sezoninės apžiūros ir nuolatiniai stebėjimai.

Užsikimšimų vamzdynuose šalinimas; avarijų lokalizavimas ir likvidavimas; apžiūrų metu rastų defektų šalinimas, elektros smulkių defektų šalinimas ar keitimas; varžų matavimai nustatytais terminais, atliekami iš kaupiamų lėšų.

| UAB „KYBARTŲ DARNA“ pastato administratorius |  | Vitas Adomaitis |
| --- | --- | --- |