|  | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. D1-849 (nuo 2015 m. gruodžio 1 d.) (TAR, 2015-11-26, 2015-18757) redakcija |
| --- | --- |

______________UAB „KYBARTŲ DARNA“___________________________________

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU,

ATASKAITA

2024-02-17  Nr. 25/12

Kybartai

Kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama ataskaita, 2024  m;

Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas   Darvino g. 46, Kybartai.

# I SKYRIUS

# PLANUOTŲ IR FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Planuota metinė išlaidų suma, Eur | Faktinė metinė išlaidų suma, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Namo išlaikymo išlaidos, iš jų: |  |  |  |  |
| 1.1. | bendrojo naudojimo objektų administravimo | 2216,28 | 2413,20 |  |
| 1.2. | techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų ir liftų) | 965,16 | 1083,03 |  |
| 1.3. | šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimas) | 4284,72 | 4284,72 |  |
| 1.4. | Kredito sutarties aptarnavimo mokestis | 989,16 | 989,16 |  |
| 1.9. | kitų paslaugų (bendrų patalpų apšvietimas) | 938,73 | 790,61 |  |
| 1.10 | Daugiabučių namų šilumos daliklių nuskaitymo ir duomenų perdavimo šilumos tiekėjui paslaugos (Pagal sutartį LT_AMA_382_ŠIP) | 188,50 | 189,12 |  |
| 1.11 | Nuotolinio apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymas, apdorojimas ir pateikimas | 174,24 | 174,24 |  |
| 1.12 | Valstybinės žemės nuomos mokestis | 76,35 | 77,10 |  |
| 2. | Planiniai namo bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbai | 0,00 | 0,00 | darbai, kurių išlaidos apmokamos iš kaupiamųjų lėšų |
| 3. | Nenumatyti namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbai (defektų, deformacijų šalinimas, avarijų likvidavimas) | 1000,00 | 989,49 | darbai, kurių išlaidos apmokamos iš planinių lėšų rezerve numatytų kaupiamųjų lėšų |
| Iš viso priskaičiuota mokėjimų, Eur: |  | 10990,67 |  |  |
| Iš viso sumokėta mokėjimų, Eur: |  | 10923,30 |  |  |
| Įsiskolinimas, Eur: |  | 1852,40 |  |  |

II SKYRIUS

LĖŠŲ KAUPIMAS IR PANAUDOJIMAS, EUR

| Pavadi- nimas | Likutis ataskaitinių metų pradžioje | Ataskaitinių metų |  |  |  |  | Panaudota ataskai-tiniais metais | Likutis ataskaiti- nių metų pabaigoje (2+5+7-8) | Pas- tabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarifas, Eur/m2 | Planuota sukaupti | Sukaupta | Įsiskolinimas | Palūkanos (jei skaičiuo-jamos pagal sutartį su banku) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kaupia-mosios įmokos | 1265,68 | 0,03 | 1477,44 | 1484,90 | -7,46 | - | 1429,95 | 1320,63 |  |

III SKYRIUS

PLANINIŲ DARBŲ VYKDYMAS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Kaina, Eur |  | Įvykdymas |  | Pastabos (nurodyti darbų vykdymo terminus, teisinį pagrindą, vykdytoją) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planuota | Faktinė | Panaudota sukauptų lėšų *, Eur | Panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Eur |  |
| 1. |  |  | - | - | - | - |  |
| Iš viso : |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

IV SKYRIUS

NENUMATYTI NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO DARBAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Faktinė kaina, Eur | Įvykdymas |  | Pastabos (nurodyti darbų vykdymo terminus, teisinį pagrindą, vykdytoją) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Panaudota sukauptų lėšų, Eur | Panaudota kitų lėšų, Eur |  |
| 1. | Laiptų pakopos remontas | Aktas Nr. 939 | 221,79 | 221,79 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 2. | Užsikišusio stogelio lietvamzdžio valymas | Aktas Nr. 963 | 52,64 | 52,64 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 3. | Durų atraminės kojelės keitimas | Aktas Nr. 936 | 48,23 | 48,23 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 4. | Įgriuvusios nuogrindos remontas | Aktas Nr. 608 | 202,42 | 202,42 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 5. | Šalto vandens ventilio keitimas | Aktas Nr.895 | 44,33 | 44,33 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 6. | Karšto vandens ventilio keitimas | Aktas Nr.1055 | 34,90 | 34,90 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 7. | Kanalizacijos tinklo valymas | Aktas Nr. 875 | 44,43 | 44,43 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 8. | Defektų elektros įrenginiuose nustatymas (7 vnt.) | Pakeisti, pareguliuoti judesio davikliai, pakeistos LED lemputės, įjungti atsijungę automatinai jungikliai; Aktai Nr. 888,884,945,1024,1089,1113 | 273,46 | 273,46 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 9. | Juridinio fakto apie administravimą įregistravimas | - | 11,03 | 11,03 |  | Valstybinė įmonė Registrų centras |
| 10. | Rankšluosčių džiovintuvo prijungimo jungties keitimas | Aktas Nr. 1062 | 34,53 | 34,53 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
| 11. | Piktžolių nuo nuogrindos pašalinimas | Aktas Nr. 1002 | 32,79 | 32,79 |  | UAB „KYBARTŲ DARNA“ |
|  | Iš viso: |  |  | 989,49 |  |  |

V SKYRIUS

DUOMENYS APIE ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ NAME

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Praėjusių metų | Ataskaitinių metų | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šiluma patalpoms šildyti | MWh: kWh/m2/dienolaipsniui | 152,7113 0,013167 | 157,6046 0,013796 |  |
| 2 | Šiluma panaudota karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai | MWh | 196,7873 | 180,10109 |  |
| 3. | Panaudota energijos iš atsinaujinančių šaltinių | MWh | - | - |  |

VI SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

- Trumpas namo būklės apibūdinimas : Namas renovuotas.

- Tarifų, namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios dalys, jų pokyčiai:

| Pokyčiai | Administravimo tarifas Eur (su PVM) | Techninės priežiūros tarifas Eur ( su PVM) | Šildymo ir karšto vandens Eur (su PVM) (Tarifas galioja iki 2026-12-31 d.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. B-TS-801 „Dėl Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų patvirtinimo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimas „Dėl Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. B-TS-946 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų 2022-2026 metams nustatymo. | 0,045 | 0,0196 | 0,087 |
| Nuo 2024 12.01 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024-11-29 d. sprendimas Nr. B- TS-622 „Dėl Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo ir Nuo 2024 12.01 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024-11.29 d. sprendimas Nr. B- TS-623 „Dėl Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“. | 0,093 | 0,0483 | 0,087 |

3) Kita: 2025 metais, vadovaujantis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais, techninės priežiūros lėšomis numatomi atlikti: pastato techninės priežiūros sezoninės apžiūros ir nuolatiniai stebėjimai.

Užsikimšimų vamzdynuose šalinimas; avarijų lokalizavimas ir likvidavimas; apžiūrų metu rastų defektų šalinimas, elektros smulkių defektų šalinimas ar keitimas; varžų matavimai nustatytais terminais, atliekami iš kaupiamų lėšų.

| UAB „KYBARTŲ DARNA“ pastato administratorius |  | Vitas Adomaitis |
| --- | --- | --- |